# 水下六足机器人项目协作仓库说明与导师汇报指南

用于说明当前成果 组织两地协作 明确下一阶段工作

汇报人  ____________________
指导教师  ____________________
日期  2026 年 9 月 8 日

本次工作的成果是一套水下六足机器人项目的协作仓库框架。它已经明确两地团队如何交付机械参数、如何对接控制程序、如何记录任务，以及每个阶段怎样验收。目前尚未完成可运行的 MuJoCo 机器人模型和控制代码。下一步需要导师确认项目范围、双方分工、关键机械方案和第一阶段交付时间。

# 先向导师说明什么

向导师汇报时，先说结论：我已经把项目协作所需的目录、接口文件、任务看板和验收标准整理成了一个仓库框架。这个框架解决的是两地团队怎样交换信息和共同开发的问题，不代表机器人仿真已经完成。

## 导师最需要知道的四件事

目前完成的是项目组织与接口设计，属于启动阶段成果。

机械尺寸、质量、惯量、关节范围、折叠结构和吸附参数仍需机电团队提供。

智能团队将在参数确认后建立 MuJoCo 模型，并实现可视化和基础关节控制。

希望导师确认第一阶段范围、负责人和验收时间，避免两地团队重复修改。

# 已经完成和尚未完成的内容

| 类别 | 当前状态 | 准确说法 |
| --- | --- | --- |
| 协作仓库目录 | 已完成 | 已建立项目文件夹、配置目录、模型目录、代码目录和测试目录 |
| 机械控制接口 | 初稿已完成 | 已列出双方必须交换的参数，等待实际数据填入 |
| 任务与验收流程 | 初稿已完成 | 已建立 M0 到 M4 任务和验收标准，等待导师确认 |
| 控制序列格式 | 模板已完成 | 已设计地面到墙面切换的状态和参数字段，数值仍未确定 |
| MuJoCo 机器人模型 | 尚未完成 | 需要机械参数和结构方案后才能准确建模 |
| 可视化与控制代码 | 尚未完成 | 将在模型合同确认后开始实现 |
| 平面和墙面实验 | 尚未开始 | 属于后续里程碑，不能作为当前成果汇报 |

# 为什么先做这套仓库

两地团队最常见的问题不是不会建模，而是使用了不同的尺寸、坐标系、关节名称和版本。机械模型一旦改变，控制程序可能全部返工。因此第一步应把输入、输出和验收方法写清楚，让每次修改都有文件和版本可查。

# 各文件的解释和作用

导师不需要逐行阅读所有文件。可以先打开 Word 指南，再看 README 和两个 YAML 配置文件。

| 文件 | 通俗解释 | 主要使用者 | 当前作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| README.md | 项目总说明书和入口 | 所有成员 | 说明项目目标、目录、分工和启动顺序 |
| PROJECT_BOARD.md | 任务看板 | 两地接口人 | 记录每项任务由谁负责、交付什么、谁验收以及是否阻塞 |
| docs/01_project_charter.md | 项目章程 | 导师和全体成员 | 限定当前阶段范围，并划分机电团队和智能团队的责任 |
| docs/02_interface_contract.md | 机械与控制交接说明 | 机械建模和控制成员 | 统一坐标系、关节命名、单位以及双方必须提供的参数 |
| docs/03_milestones_acceptance.md | 分阶段验收表 | 导师和验收人 | 规定模型、行走、墙面运动和切换分别达到什么条件才算完成 |
| docs/04_remote_workflow.md | 异地协作规则 | 两地接口人 | 规定开会频率、交付规则、版本管理和问题升级方式 |
| config/model_contract.yaml | 可由程序读取的机械参数表 | 机电团队填写 智能团队使用 | 保存尺寸、质量、惯量、关节范围、折叠结构和吸附参数 |
| config/control_sequence_template.yaml | 动作流程参数表 | 控制成员 | 保存平面到墙面切换的各个状态、动作条件、超时和失败处理 |
| docs/decisions | 关键决定档案 | 导师和接口人 | 记录为什么选择某个坐标系、结构方案或开发范围 |
| assets models src tests runs | 模型资源和程序目录 | 研发成员 | 分别存放网格、MuJoCo 模型、控制代码、测试和运行结果 |

## 几个基础概念

仓库  可以理解为一个有版本记录的项目文件夹。成员可以知道谁在什么时候修改了什么。

Markdown 文件  扩展名是 md，内容主要给人阅读。用记事本、VS Code 或网页都可以打开。

YAML 文件  扩展名是 yaml，既方便人填写，也方便 Python 程序读取。缩进代表层级，不能随意删空格。

模型合同  不是法律合同，而是机械团队和控制团队共同遵守的数据格式。只要字段和单位一致，双方可以并行工作。

TBD  表示尚未确定。必须由相应负责人补充，不能用猜测值直接进入正式实验。

# 五分钟汇报讲稿

下面的内容可以直接照着讲，括号中的提示不用读出来。

## 第一分钟介绍问题

老师好，我们的项目是设计一款水下六足机器人。机器人中央平台可以折叠，六条腿的末端具有磁吸或粘附单元。最终目标是实现平面行走、墙面运动，以及从平面向墙面的自动切换。因为智能团队和机电团队在不同地点，目前最大的困难是机械模型和控制程序之间缺少统一的交接方式。

## 第二分钟介绍本次成果

我先整理了一套项目协作仓库框架。目前已经建立项目目录、双方分工、机械与控制接口、任务看板、阶段验收标准，以及平面到墙面切换的控制参数模板。这些文件的目的，是让两地成员以后通过同一套名称、单位和版本协作。

## 第三分钟说明接口设计

在接口文件中，我统一了 base_link 坐标系、六条腿和关节的命名方式，并列出了机电团队需要提供的尺寸、质量、惯量、关节范围、折叠机构和吸附参数。智能团队收到这些数据后，才能建立准确的 MuJoCo 模型并开发控制器。

## 第四分钟说明技术路线

第一阶段先不接 ROS，也暂不加入复杂水动力。我们先完成 MuJoCo 模型可视化、关节位置控制和默认站立姿态。之后再做平面步态、墙面吸附运动，最后用状态机完成平面到墙面的切换。切换过程中每个状态的目标关节值、吸附命令、结束条件和超时参数都会保存在 YAML 文件中，便于以后映射到实体机器人。

## 第五分钟提出请求

目前这些文件还是启动阶段初稿。我想请老师帮助确认四点：第一阶段是否按 MuJoCo 可视化和基础控制推进；双方的职责划分是否合适；机电团队由谁提供模型参数以及截止时间；两地是否每周安排一次固定的技术对接。确认后，我会根据实际机械参数开始搭建可运行模型。

# 汇报时建议展示的顺序

1.  先展示 README，让导师看见项目目标和第一周启动顺序。

2.  再展示 model_contract.yaml，指出这里不是程序，而是等待机电团队填写的统一参数表。

3.  接着展示 PROJECT_BOARD.md，说明每个阻塞任务都有负责人和交付物。

4.  最后展示 milestones_acceptance.md，说明以后将按可运行结果和日志验收。

# 需要导师确认的问题

汇报结束后，不要只问老师有没有意见。可以按下面的顺序请导师做决定。

| 优先级 | 需要确认的事项 | 为什么现在要确认 | 建议结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段范围 | 范围不清会同时开展水动力、ROS 和硬件通信，难以按时产出 | 先完成 MuJoCo 可视化、基础关节控制和日志 |
| 2 | 机械方案负责人 | 模型尺寸和折叠拓扑无人最终确认，智能团队无法准确建模 | 指定一名机电学生接口人和一名教师决策人 |
| 3 | 关键参数截止时间 | 所有仿真工作依赖模型合同 | 确定 model_contract.yaml 的填写日期 |
| 4 | 足端技术路线 | 磁吸和粘附对应不同墙面材料及力学模型 | 确认首选方案或可替换模块方案 |
| 5 | 例会与验收频率 | 两地信息只停留在聊天记录中容易遗漏 | 每周一次技术对接 每两周一次教师决策 |

# 导师可能会问的问题

问  为什么现在没有机器人仿真画面

答  因为准确的 MuJoCo 模型需要机械尺寸、质量、惯量、关节轴和折叠结构。目前先把参数交接格式固定下来，避免使用猜测模型后返工。

问  这些文件是程序吗

答  大部分是说明和配置文件。YAML 文件以后会被 Python 控制程序读取。models 和 src 目录将分别存放 MuJoCo 模型和控制代码。

问  为什么不用 ROS

答  项目要求当前阶段跳过 ROS。先在 MuJoCo 内部打通模型和控制链路，降低初期复杂度。

问  吸附在 MuJoCo 中怎么做

答  初期可以用约束或等效力近似，但需要先确定最大法向力、切向力、建立延迟、释放延迟和失效条件。后续再根据实验数据提高模型精度。

问  怎样证明下一阶段完成

答  模型必须能够无报错加载，关节名称和范围与参数合同一致，默认姿态能稳定保持，并能输出 base 位姿、关节状态、控制量和接触状态日志。

问  你个人接下来做什么

答  先根据导师意见修改接口文件，联系机电接口人补全模型合同，然后建立 MJCF 骨架和最小地面场景。

# 如何把成果发给导师

最简单的方式是发送本次生成的压缩包。导师解压后先打开这份 Word 指南，再根据需要查看 README 和配置文件。不要只发送十几个零散文件，也不要只发截图。

## 使用微信或 QQ 发送

1.  找到 deliverables 文件夹中的导师汇报包 zip 文件。

2.  直接把压缩包和一段简短说明发给导师。

3.  如果聊天软件限制文件大小，把压缩包上传到学校网盘或常用云盘，再发送链接。

4.  导师反馈后，把结论写入会议纪要或决策记录，不要让决定只留在聊天记录中。

## 使用邮件发送

1.  邮件主题写清项目和内容，例如 水下六足机器人项目协作框架初稿 请审阅。

2.  正文先说明当前完成了什么，再说明尚未完成什么。

3.  附件放压缩包。如果附件过大，改用网盘链接，并写明有效期。

4.  正文最后列出希望导师确认的具体事项。

## 以后使用 Git 仓库协作

压缩包适合第一次汇报，但多人长期修改时容易出现多个版本。导师确认方案后，可以把项目上传到学校 GitLab、Gitee 或 GitHub。两地团队都从同一仓库获取文件，每次修改都有记录。上传到外部平台前，应先确认项目是否涉及保密要求以及哪些 CAD 和实验数据允许公开。

# 文件发送前检查

□  压缩包能够正常打开，里面包含 Word 指南、README、docs、config 和任务看板。

□  文件名包含项目名称和日期，不使用 最终版 新版 等模糊名称。

□  没有把个人密码、访问令牌、账号信息或不应公开的数据打包进去。

□  聊天或邮件正文说明当前只是协作框架，不声称 MuJoCo 模型已经运行。

□  明确写出希望导师确认的四项决定和期望反馈时间。

# 可直接复制的消息

## 微信简短版本

老师您好，我根据水下六足机器人项目目前两地协作不便的问题，整理了一套项目协作仓库初稿，包括双方分工、机械与控制接口、任务看板、阶段验收标准，以及平面到墙面切换的控制参数模板。目前完成的是协作和接口框架，MuJoCo 模型及控制代码尚未开始正式实现。我把说明文档和全部文件打包发给您，想请您重点确认第一阶段范围、双方接口负责人、机械参数交付时间和例会安排。

## 邮件正式版本

邮件主题  水下六足机器人项目协作框架初稿 请审阅

老师您好

针对智能团队与机电团队异地协作、模型参数和任务交接不统一的问题，我整理了一套水下六足机器人项目协作仓库初稿。仓库目前包含项目章程、机械与控制接口协议、任务看板、阶段验收标准、异地协作流程，以及平面到墙面切换的控制参数模板。

当前成果主要用于统一项目输入、输出和版本，尚未完成可运行的 MuJoCo 模型与控制程序。待机电团队补全尺寸、质量、惯量、关节和折叠机构等信息后，我们再开展模型可视化和基础控制。

想请您帮助确认以下事项

第一阶段是否限定为 MuJoCo 模型可视化、基础关节控制和运行日志。

双方学生接口人和教师决策人如何安排。

机电团队补全模型参数的负责人和时间。

两地团队是否建立每周一次的固定技术对接。

附件为项目汇报包，请您审阅。谢谢老师。

学生  __________
日期  __________

## 会议结束后的反馈消息

老师您好，我把今天会议确认的范围、负责人、截止时间和待解决问题记录到了项目仓库。接下来我会先完成接口文件修改，并配合机电同学补全模型参数。参数确认后开始建立 MuJoCo 模型。若我的记录有遗漏，请您指出。

# 收到导师意见后怎么做

1.  把导师确认的决定写入 docs/decisions，不依靠记忆保存。

2.  在 PROJECT_BOARD.md 中填写真实负责人、截止日期和任务状态。

3.  邀请机电接口人补全 config/model_contract.yaml，不确定的数值继续保留 TBD。

4.  完成参数评审后建立 models/robot.xml，并用最小场景检查模型能否加载。

5.  实现关节位置控制和日志记录，再按 M1 标准向导师演示。

# 第一次正式对接建议

第一次两地会议只解决接口，不讨论所有后续算法。会议应形成以下结果。

确认六足各有几个自由度，以及每个关节的轴和正方向。

确认中央平台怎样折叠、转轴在哪里、最大折叠角是多少。

确认足端首选磁吸还是粘附，以及墙面材料。

确认机械网格、质量、惯量和关节限制的交付格式与日期。

确定下一次验收内容为 MuJoCo 模型成功加载和关节名称检查。

# 当前汇报包内容

汇报包包含本指南、项目入口、任务看板、项目章程、接口协议、验收标准、远程协作流程、模型参数合同、控制序列模板，以及为后续模型和代码预留的目录。它可以作为第一次导师汇报和两地启动会的材料。